Xây dựng Kế hoạch vận hành Agile cho dự án GreenMart

- Lý do chọn Agile thay vì Waterfall

- Hạn chế của Waterfall :

  - Yêu cầu được chốt từ đầu nên khó thay đổi

  - Khách hàng chỉ xem sản phẩm ở cuối dự án

  - Sai sót phát hiện muộn, tốn thời gian và chi phí sửa

- Ưu điểm của Agile :

  - Chia công việc thành Sprint ngắn

  - Khách hàng được xem và phản hồi sản phẩm thường xuyên

  - Dễ điều chỉnh yêu cầu theo tình hình thực tế

  - Phát hiện lỗi sớm, giảm rủi ro phải làm lại

- Kết luận : GreeMart nên áp dụng Agile vì hệ thống đang mở rộng sang bán hàng đa kênh, yêu cầu có thể thay đổi liên tục

- Nguyên tắc làm việc theo 4 giá trị Agile

| Thói quen hiện tại | Giá trị Agile bị đi ngược | Cách làm mới |
| --- | --- | --- |
| Chỉ trao đổi qua bình luận phần mềm | Cá nhân và tương tác hơn quy trình và công cụ | Tổ chức Daily Scrum, trao đổi trực tiếp khi cần |
| Viết tài liệu rất chi tiết, chỉ demo cuối dự án | Phần mềm chạy được hơn tài liệu đầy đủ | Xây dựng và trình diễn sản phẩm sau mỗi Sprint |
| Khách đổi yêu cầu phải chờ 2 tuần để phê duyệt | Hợp tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng | PO trao đổi thường xuyên với khách, đưa yêu cầu mới vào Backlog để ưu tiên |
| Luôn làm đúng kế hoạch cũ dù thực tế thay đổi | Phản hồi với thay đổi hơn bám sát kế hoạch | Điều chỉnh Product Backlog và kế hoạch Sprint tiếp theo dựa trên phản hồi |

- Khung Scrum

- Chọn Sprint cố định : 2 tuần

  - Trong 6 tuần đầu, dự án thực hiện 3 Sprint

| Trụ cột Scrum | Cách áp dụng |
| --- | --- |
| Minh bạch | Công khai Product Backlog, Sprint Backlog và tiến độ thực hiện |
| Thanh tra | Kiểm tra tiến độ hàng ngày và đánh giá kết quả cuối Sprint |
| Thích nghi | Điều chỉnh cách làm và thứ tự ưu tiên theo kết quả kiểm tra, phản hồi |

- Lý do chọn Scrum : giúp GreenMart nhận được sản phẩm theo từng phần, phát hiện sai lệch sớm và thay đổi yêu cầu linh hoạt hơn Waterfall

- Phân vai Scrum Team

| Vai trò | Thành viên | Được quyết định | Không được quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Long | Mục tiêu sản phẩm, thứ tự ưu tiên Product Backlog | Ép Developers nhận khối lượng công việc vượt khả năng hoặc tự quyết cách lập trình |
| Scrum Master (SM) | Hoa | Cách hỗ trợ áp dụng Scrum, tổ chức và cải tiến quy trình làm việc | Tự ý thay đổi ưu tiên sản phẩm hoặc giao việc áp đặt cho Developers |
| Developers | An, Bình, Chi, Dung ( Tester ) | Cách thực hiện công việc, ước lượng và lập Sprint Backlog, kiểm thử chất lượng | Tự ý thay đổi thứ tự ưu tiên Product Backlog thay PO |

- Lưu ý : Dung tham gia Developers với trách nhiệm kiểm thử, đảm bảo chất lượng sản phẩm

- Artifacts và lịch sự kiện Scrum

  - Product Backlog

| Ưu tiên | Hạng mục công việc | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập hệ thống | Cho phép nhân viên đăng nhập |
| 2 | Quản lý sản phẩm | Xem và cập nhật thông tin sản phẩm |
| 3 | Tìm kiếm sản phẩm | Tìm kiếm sản phẩm theo tên, danh mục |
| 4 | Đặt hàng online | Khách hàng tạo đơn hàng trực tuyến |
| 5 | Giỏ hàng | Thêm, sửa, xóa sản phẩm trong giỏ |
| 6 | Thanh toán | Thanh toán đơn hàng online |
| 7 | Quản lý đơn hàng | Theo dõi trạng thái và lịch sử đơn hàng |
| 8 | Báo cáo doanh thu | Thống kê doanh thu theo cửa hàng |

  - Sprint Backlog – Sprint 1

- Thời gian : Tuần 1 – 2

- Sprint Goal : Xây dựng nền tảng quản lý và tìm kiếm sản phẩm cơ bản

- Công việc thực hiện :

  - Thiết kế cơ sở dữ liệu sản phẩm

  - Xây dựng chức năng đăng nhập

  - Xây dựng chức năng xem danh sách sản phẩm

  - Xây dựng chưc năng tìm kiếm sản phẩm

  - Kiểm thử các chức năng trên

  - Increment cuối Sprint 1

- Sản phẩm mong đợi :

  - Đăng nhập được vào hệ thống

  - Xem được danh sách sản phẩm

  - Tìm kiếm được sản phẩm theo tên

  - Các chức năng hoàn thành kiểm thử và đáp ứng Definition of Done

- Kết quả : có 1 phần mềm chạy được để trình diễn cho GreenMart, chưa cần hoàn thiện toàn bộ hệ thống

  - Lịch 5 sự kiện Scrum

| Sự kiện | Thời gian | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Sprint | 2 tuần/Sprint | Tạo ra một Increment có giá trị |
| Sprint Planning | Đầu Sprint, tối đa 4 giờ | Xác định Sprint Goal và lập Sprint Backlog |
| Daily Scrum | Mỗi ngày làm việc, 15 phút | Kiểm tra tiến độ hướng tới Sprint Goal và điều chỉnh kế hoạch |
| Sprint Review | Cuối Sprint, tối đa 2 giờ | Trình diễn kết quả, lấy phản hồi khách hàng |
| Sprint Retrospective | Sau Review, tối đa 1,5 giờ | Đánh giá và cải tiến cách làm việc |

  - Kế hoạch triển khai 6 tuần

| Sprint | Thời gian | Mục tiêu | Kết quả dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Tuần 1 - 2 | Nền tảng sản phẩm | Đăng nhập, danh sách và tìm kiếm sản phẩm |
| Sprint 2 | Tuần 3 – 4 | Đặt hàng online | Giỏ hàng, tạo đơn hàng cơ bản |
| Sprint 3 | Tuần 5 – 6 | Thanh toán và quản lý đơn | Thanh toán trong môi trường thử nghiệm, theo dõi trạng thái đơn hàng |

  - Xử lý tình huống thay đổi

- Tình huống 1 : Khách muốn ưu tiên đặt hàng online giữa Sprint

  - PO ( Long ) tiếp nhận yêu cầu từ GreenMart

  - Long cập nhật và đưa tính năng đặt hàng online lên mức ưu tiên cao trong Product Backlog

  - Developers tiếp tục thực hiện Sprint hiện tại, không tự ý thay đổi Sprint Goal

  - Khi Sprint Planning tiếp theo diễn ra, đội ưu tiên lựa chọn chức năng đặt hàng online

  - Kết quả : Đáp ứng thay đổi của khách mà không làm gián đoạn Sprint hiện tại

- Tình huống 2 : Một tính năng chưa hoàn thành khi Sprint Review

  - Đội báo cáo trung thực tính năng chưa hoàn thành

  - Chỉ trình diễn các chức năng đã hoàn thành và đạt Definition of Done

  - Phần việc chưa hoàn thành không được tính vào Increment

  - PO cùng Developers xem xét phần việc còn lại để đưa vào Product Backlog và lập kế hoạch tiếp theo

  - Trong Sprint Retrospective, cả đội phân tích nguyên nhân và đề xuất cách cải thiện

  - Kết quả : Đảm bảo minh bạch, không báo cáo sai tiến độ hoặc bàn giao tính năng chưa đạt